ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

PROYECTO: TechZone

E-Commerce de Componentes de PC y Electrónica

Diseño de Sistemas I · Laboratorio III · Proyecto Final 2026

Nicolás Exequiel Videla — Líder + Frontend + IA & Deploy

Ramiro Miruy — Backend Developer

Ignacio Mello — Frontend Developer

Lucas Fernandez Medero — Frontend Developer

Stefano Federici Marsegani — Backend Developer

1. INTRODUCCIÓN

B.E: TechZone es un e-commerce de componentes de PC con backend Node.js+Express, frontend React, BD MySQL, Claude API e integración con Mercado Pago.

F1 — Justificación: 1. Existe demanda real en el mercado argentino de hardware. 2. Es solución al problema de fragmentación del mercado. 3. Integra contenidos de Diseño I y Laboratorio III.

2. OBJETIVOS

B.E: Desarrollar e-commerce funcional en 8 semanas con frontend, backend, BD e IA.

Objetivos: 1. Interfaz responsive con HTML, CSS, Bootstrap y React. 2. Backend Node.js+Express (API REST). 3. BD MySQL. 4. Mercado Pago Checkout Pro. 5. Asistente virtual Claude API. 6. Emails automáticos con IA. 7. GitHub + deploy Vercel+Railway.

F1: Objetivos claros, cuantificables, parametrizables en tiempo y realistas.

3. REQUISITOS GENERALES

Funcionales: Gestión usuarios, catálogo con filtros, carrito, pagos, órdenes, asistente IA, emails automáticos, panel admin.

No Funcionales: Usabilidad, responsividad, seguridad (JWT+bcrypt+Ley 25.326), disponibilidad (Vercel+Railway), mantenibilidad (GitHub), escalabilidad.

4. ALCANCE

Dentro: Módulo usuario (registro, login, catálogo, carrito, checkout, pagos, historial, IA). Módulo admin (panel, CRUD, stock, órdenes, emails). BD MySQL. API REST. Deploy Vercel+Railway.

Fuera: App móvil nativa. Logística en tiempo real. Múltiples pagos internacionales.

5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

Técnica [SI]: Herramientas gratuitas, open source y bien documentadas.

Operativa [SI]: 5 estudiantes con roles definidos. Autoaprendizaje de APIs contemplado.

Normativa [SI]: Cumple Ley 25.326 y TyC de Mercado Pago y Anthropic.

De gestión [SI]: Kanban + GitHub + sprints semanales.

Política [SI]: Alineado con Diseño I y Laboratorio III. Portfolio profesional.

Económica [SI]: Costo nulo. Valor comercial USD 1.500–5.000.

6. ORGANIZACIÓN

Roles: Nicolás Videla: Líder+Frontend+IA&Deploy. Ramiro Miruy: Backend. Stefano Federici: Backend BD. Ignacio Mello: Frontend. Lucas Fernandez: Frontend.

Nota: Ramiro y Stefano comparten el backend dividiéndose rutas API (Ramiro) y base de datos (Stefano).

7. PLAN DE TRABAJO

Fase 01 (Sem. 1-2): Wireframes Figma, casos de uso UML, DER, SRS. Entregable: Documentación Diseño I.

Fase 02 (Sem. 3-5): API REST, BD MySQL, React catálogo/carrito, JWT. Entregable: App funcional.

Fase 03 (Sem. 6-7): Claude API, Mercado Pago, emails, panel admin, CI/CD. Entregable: Sistema completo en producción.

Fase 04 (Sem. 8): Testing, bugs, docs, presentación. Entregable: Entrega final.

8. INFORME FINAL

Conclusión: TechStore es viable, relevante y ejecutable. Integra todos los contenidos curriculares y genera un portfolio profesional de nivel real.

HISTORIAS DE USUARIO

| HISTORIA DE USUARIO (HU) Como [rol], quiero [función], para [beneficio]. Enfocada en valor de negocio y perspectiva del usuario. | CASO DE USO (CU) Describe la interacción ACTOR↔SISTEMA paso a paso. Incluye flujo principal, flujos alternativos, precondiciones y postcondiciones. |
| --- | --- |

| ID | Historia | Módulo | Prioridad | Pts | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Ver catálogo de productos | Visitante | Alta | 3 | Sprint 1 |
| HU-02 | Ver detalle de product | Visitante | Alta | 2 | Sprint 1 |
| HU-03 | Registrarse en la plataforma | Visitante | Alta | 3 | Sprint 1 |
| HU-04 | Consultar asistente IA | Visitante | Media | 5 | Sprint 2 |
| HU-05 | Iniciar sesión | Comprador | Alta | 2 | Sprint 1 |
| HU-06 | Agregar productos al carrito | Comprador | Alta | 5 | Sprint 1 |
| HU-07 | Realizar compra con Mercado Pago | Comprador | Alta | 10 | Sprint 2 |
| HU-08 | Ver historial de órdenes | Comprador | Media | 3 | Sprint 2 |
| HU-09 | Enviar consulta por email | Comprador | Baja | 5 | Sprint 3 |
| HU-10 | Cerrar sesión | Comprador | Media | 1 | Sprint 1 |
| HU-11 | Login administrador | Admin | Alta | 2 | Sprint 1 |
| HU-12 | Gestionar catálogo (Admin) | Admin | Alta | 8 | Sprint 2 |
| HU-13 | Gestionar stock | Admin | Alta | 5 | Sprint 2 |
| HU-14 | Responder consultas con IA | Admin | Media | 8 | Sprint 3 |
| HU-15 | Ver panel de métricas | Admin | Baja | 6 | Sprint 3 |

Total: 15 historias — 68 puntos estimados

CASOS DE USO DEL SISTEMA

Los CU son más técnicos que las HU. Incluyen precondiciones, postcondiciones, flujo principal y flujos alternativos. Se usan en Diseño I para documentar el comportamiento del sistema.

| ID | Nombre | Actor | Módulo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CU-01 | Registrar usuario | Visitante | Auth | Valida datos, encripta con bcrypt y crea cuenta en BD. |
| CU-02 | Autenticar usuario | Usuario/Admin | Auth | Verifica credenciales, genera JWT con rol incluido. |
| CU-03 | Listar productos | Visitante/Usuario | Catálogo | Consulta BD con filtros y retorna JSON paginado. |
| CU-04 | Ver detalle de producto | Visitante/Usuario | Catálogo | Busca por ID y retorna objeto completo con specs. |
| CU-05 | Agregar al carrito | Usuario | Carrito | Verifica stock, actualiza carrito y confirma al frontend. |
| CU-06 | Procesar pago | Usuario | Pagos | Crea preferencia MP y redirige al checkout externo. |
| CU-07 | Confirmar orden (webhook) | Sistema/MP | Pagos | Verifica notificación, confirma pago, descuenta stock, crea orden. |
| CU-08 | CRUD productos (Admin) | Administrador | Admin | Crea/edita/elimina productos verificando rol admin en JWT. |
| CU-09 | Consultar asistente IA | Usuario/Visitante | IA | Envía mensaje a Claude API y retorna respuesta al frontend. |
| CU-10 | Responder email con IA | Sistema | IA | Genera respuesta con Claude API y envía vía Nodemailer. |

CU-06 Detallado: Procesar pago con Mercado Pago

| Actor principal | Usuario Comprador (autenticado con sesión activa) |
| --- | --- |
| Actores secundarios | Mercado Pago (sistema externo), Webhook handler del servidor |
| Precondiciones | Usuario autenticado. Carrito con mínimo 1 producto. Todos los productos tienen stock > 0. |
| Flujo principal | 1. Usuario hace clic en Pagar con Mercado Pago. 2. Sistema verifica JWT válido. 3. Sistema crea preferencia de pago en Mercado Pago API con los productos. 4. MP retorna URL de checkout. 5. Sistema redirige al usuario a MP. 6. Usuario completa el pago. 7. MP envía webhook al sistema. 8. Sistema verifica autenticidad del webhook. 9. Sistema crea orden en BD y descuenta stock. 10. Usuario ve pantalla de confirmación. |
| Flujo alternativo A | Pago rechazado: sistema mantiene carrito intacto y muestra mensaje de error. Usuario puede reintentar. |
| Flujo alternativo B | Webhook no llega: admin puede confirmar órdenes pendientes manualmente desde el panel. |
| Postcondiciones | Orden en BD con estado confirmada. Stock actualizado. Carrito vaciado. Email de confirmación enviado. |
| HU relacionadas | HU-07 (Realizar compra), HU-08 (Historial), HU-13 (Gestionar stock admin) |

TechStore — Informe Revisado 2026 | Nicolás Videla · Ramiro Miruy · Ignacio Mello · Lucas Fernandez Medero · Stefano Federici Marsegani