INFORME DE PLANIFICACIÓN: SPRINT 2

- Proyecto: TechZone – E-Commerce de Componentes de PC

- Periodo: Semanas 3 a 5

- Objetivo Central: Implementación del flujo de compra completo y validación de transacciones.

1. RESUMEN DEL SPRINT

Tras haber completado la base del sistema en el Sprint 1 (autenticación, catálogo y estructura de base de datos), el segundo sprint se enfoca en la experiencia de compra del usuario. El objetivo es que el sistema pase de ser un catálogo consultivo a una plataforma transaccional funcional, integrando la gestión de carrito, el proceso de checkout y la pasarela de pagos externa.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Lograr la persistencia de productos en el carrito de compras durante la sesión del usuario.

- Integrar la API de Mercado Pago (Checkout Pro) para el procesamiento de pagos reales/simulados.

- Automatizar la actualización de inventario (stock) tras la confirmación de una compra.

- Desarrollar el historial de órdenes para que el usuario pueda consultar sus transacciones.

3. ASIGNACIÓN DE TAREAS Y RESPONSABILIDADES

A. Frontend (Ignacio Mello & Lucas Fernandez)

- Gestión de Estado (Context API): Implementación de la lógica para agregar, eliminar y modificar cantidades de productos en el carrito sin perder datos al navegar.

- Interfaz de Checkout: Desarrollo de la vista de resumen de compra, donde se calculan subtotales, impuestos y envío.

- Vistas de Feedback: Creación de las páginas de aterrizaje post-pago (Success, Failure, Pending) que informan al usuario el estado de su transacción.

B. Backend y Base de Datos (Ramiro Miruy & Stefano Federici)

- Integración de Mercado Pago: Configuración del SDK, creación de preferencias de pago y gestión de credenciales de prueba.

- Lógica de Órdenes: Creación del modelo y los endpoints POST /api/ordenes para registrar la información de compra en la base de datos MySQL.

- Implementación de Webhook: Desarrollo del receptor de notificaciones IPN para que el sistema reaccione automáticamente cuando Mercado Pago aprueba un pago.

- Seguridad: Refuerzo de las rutas de compra mediante validación de tokens JWT.

C. Lógica de Negocio e Integración (Equipo Completo)

- Control de Stock: Desarrollo del trigger o función lógica que descuenta unidades de la tabla productos una vez finalizada la orden.

- Pruebas Integrales: Testeo del flujo punta a punta (End-to-End) desde la selección del producto hasta la confirmación del pago.

4. ENTREGABLES AL FINALIZAR EL SPRINT (Definition of Done)

- Funcionalidad: Flujo de compra completo operativo.

- Base de Datos: Tablas de órdenes y detalle_orden poblándose correctamente.

- Integración: Conexión exitosa con el sandbox de Mercado Pago.

- Código: Repositorio actualizado con los commits de cada integrante y documentación de los nuevos endpoints en la colección de Postman.

5. CRONOGRAMA ESTIMADO

- Semana 3: Lógica de carrito y persistencia en Frontend.

- Semana 4: Integración API de pagos y creación de órdenes en Backend.

- Semana 5: Webhooks, actualización stock y pruebas finales de entrega.